## Slide 1
Nombre del Proyecto: APP sucursales
🎯 Objetivo
Desarrollar dentro de un software una herramienta que permita realizar, gestionar y resolver lo referido a consultas/novedades de la sucursal hacia el centro de distribución.
✔️ Alcance del Proyecto
Consultas/novedades de sucursales.
1
Análisis
2
Planificación
3
📅 Fecha Estimada de Finalización
31 de Marzo de 2026
👥 Equipo del Proyecto
Patrocinador
Pablo, Galindo.
Areas Interesadas
Secos/NOA/Refrigerados/Mermas/Calidad/Compras/Panel.
Experto Sistemas
Luciano, Zuromskas.
Equipo Técnico
Mariana Pozzobon /Emiliano Miranda.
🗓️ Hitos Principales
100
70
Desarrollo flujo de consultas/novedades en JIRA.
0
Realizar Capacitaciones equipos de Agentes.
Etapas Principales
Ejecución
Cliente
CDP/Administracion/Sucursales.
Lider de Proyecto
Hugo Acuña.
Restricciones mayores
5
Cierre
4
Monitoreo y control
Definición de Plataforma: Se debe definir el tipo de software (o la plataforma) en la cual se desarrollará la herramienta requerida.
Alcance de Refrigerados: Existe dificultad para definir el alcance funcional que debe cubrir la herramienta en lo referente a productos refrigerados, especialmente en aquellos casos donde la gestión de Calidad y/o Compras intervienen en la novedad..
Protocolo de Comunicación: Es necesario establecer un protocolo claro que defina cómo se gestionará la comunicación entre la herramienta (o el equipo que la opera) y las áreas interesadas (terceros, Calidad, Compras, Sucursales y Panel.) respecto a las consultas o novedades registradas.
Realizar pruebas operativas Sucursales en JIRA
Realizar lanzamiento de la herramienta a Resto de sucursales..
0