## Slide 1
VigIA · Gemelo Operativo con IA
🎯 Objetivo
Transformar el monitoreo operativo del CD Coto mediante un gemelo digital con inteligencia artificial que anticipa desvíos, proyecta el cierre de cada turno y genera alertas accionables en tiempo real — sin intervención manual.
✔️ Alcance del Proyecto
El proyecto incluye:
Multi-proceso: Picking · Recepción · Reposición · Planificación. Arquitectura modular — cada proceso es independiente sobre la misma plataforma.
Análisis automático por IA: Alertas generadas por Claude o Azure OpenAI sin intervención manual. El sistema analiza el estado y recomienda acciones concretas al supervisor.
Gemelo operativo en tiempo real: Refleja bultos preparados vs programados, desvío acumulado y proyección de cierre por ola y sector.
Proyección inteligente de cierre: Estimación del resultado del turno según ritmo actual. En etapas avanzadas incorpora patrones históricos del propio CD.
Modelo predictivo con ML: XGBoost entrenado con histórico real del WMS. Predice el cierre con intervalo de confianza e identifica el factor de mayor impacto.
Re-entrenamiento automático: El modelo aprende de cada turno cerrado y se actualiza semanalmente — solo reemplaza la versión anterior si mejora la precisión.
Multi-proveedor IA: Soporte para Claude (Anthropic) y Azure OpenAI. La clave se configura en el servidor y nunca queda expuesta al browser.
Integración directa con WMS: Query read-only al SQL Server cada 10-15 minutos. Elimina la carga manual de planillas.
Arquitectura de datos propia: Base SQLite con 4 tablas: turnos, movimientos, predicciones y versiones del modelo.
Seguridad y acceso: Login con roles. Acceso desde cualquier PC de la red interna vía browser.
Roadmap: MVP → Multi-proceso → WMS automático → Estadística histórica → ML predictivo → Producción estable
📅 Fecha Estimada de Finalización
Mes 4 · ~16 semanas
👥 Equipo del Proyecto
🗓️ Hitos Principales
Restricciones mayores
Patrocinador | (a completar)
Líder de proyecto | Adrián Cucci — Ing. en Informática · Procesos Logísticos
Equipo técnico | Ingeniería Logística — CD Coto
Cliente | (a completar)
Áreas interesadas | Operaciones · IT · Data · Gerencia CD
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10%
Mes 1 · MVP Operativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30%
Mes 2 · Multi-proceso + Arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55%
Mes 3 · Integración WMS automática |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75%
Mes 3-4 · Modelo ML predictivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapas Principales
Análisis | Planificación | Ejecución | Monitoreo y Control | Cierre
Acceso al WMS (SQL Server read-only) depende de gestión con IT · Sin histórico estructurado hasta inicio de captura operativa